**Перечень**

**объектов благоустройства для включения в общегородскую программу**

**«Формирование комфортной городской среды в Санкт-Петербурге на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Наименование внутригородского муниципального образования**  **Санкт-Петербурга** | | **Адрес** | | **Виды работ** | | | | **Сроки реализации** | | | **Сумма затрат**  **(тыс. руб.)** | | **Ответственный**  **(ФИО, должность, телефон)** | |
| **2018** |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | МО Литейный округ | | | Ул. Шпалерная д.28-30 | | Комплексное благоустройство | | | | 3-4 кварталы | | 15000,0 | | | Аникина Е.Б., глава Местной Администрации, 2721373 |
| **2019** |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | МО Литейный округ | | | Ул. Чайковского д.8- ул. Шпалерная д.3 | | Комплексное благоустройство | | | | 3-4 кварталы | | 11500,0 | | | Аникина Е.Б., глава Местной Администрации, 2721373 |
| **2020** |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | МО Литейный округ | | | Наб. р. Фонтанки д.18 | | | Комплексное благоустройство | | | 3-4 кварталы | | | 18000,0 | | Аникина Е.Б., глава Местной Администрации, 2721373 |
| **2021** |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | МО Литейный округ | | Ул. Моховая д.18 | | | | | | Комплексное благоустройство | | | 3-4 кварталы | | 6500,0 | | Аникина Е.Б., глава Местной Администрации, 2721373 |
| **2022** |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | МО Литейный округ | | | Ул. Моховая д. 21-23/ ул. Гагаринская д.36/ул. Пестеля д.8 | | | | Комплексное благоустройство | | 3-4 кварталы | | | 10500,0 | | Аникина Е.Б., глава Местной Администрации, 2721373 |

|  |
| --- |
|  |